重庆财经学院行政楼、图书馆室内精装修设计

招标文件

编制单位：重庆财经学院

2026年6月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章 评标原则 22

第四章 设计任务书	19

第五章 合同的签署	23

第六章 投标文件的组成（格式）	37

第一章 招标公告

1.招标条件

重庆财经学院行政楼、图书馆精装修设计项目建设单位为：重庆财经学院，建设地点为：重庆市巴南区，建设资金来自：自筹（资金来源），出资比例为100%。

该项目建设所需的行政楼、图书馆精装修设计已具备招标条件，招标人为重庆财经学院，现进行国内挂网招标。

2.本招标项目概况与招标范围

- 2.1本招标项目名称：重庆财经学院行政楼、图书馆精装修设计

2.2项目地点：重庆市巴南区。

2.3招标范围：本次委托设计的是重庆财经学院行政楼、图书馆精装修设计，具体包括精装修概念设计、方案效果图设计、扩初设计、施工图设计、审图报建配合、施工配合。

3.投标人资格要求

3.1 本次资格预审要求申请人须具备：

（1）投标人必须是具备独立法人资格。

（2）投标人必须具有丰富的精装设计业绩及实力。

（3）投标人近三年来承接过类似精装设计业绩。

3.2资格条件：建筑装饰装修工程设计专项乙级资质。

4.招标方式

本次招标采用挂网招标。

5.投标、开标有关说明

5.1招标文件公告期限：2026年 7月1日至 2026年7月3日。

5.2招标文件发售期限：同招标文件公告期限。

5.3招标文件发售地点：

（1）现场发售地址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号行政楼2420办公室。

（2）直接在学校官网下载招标文件。

6.联系方式

招标人：重庆财经学院

地址：重庆市巴南区龙洲湾街道尚文大道906号

采招办联系人：朱老师     电话：88968736/13272608984

技术咨询人：程老师       电话：18623090019

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 重庆财经学院行政楼、图书馆室内精装修设计 |
| 2 | 建设地点 | 重庆财经学院校内 |
| 3 | 项目规模 | 行政楼建筑面积：7977㎡；图书馆建筑面积：63100.93㎡ |
| 4 | 招标范围 | 重庆财经学院行政楼、图书馆室内精装修概念设计、方案效果图设计、扩初设计、施工图设计、审图报建配合、施工配合 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 投标人资质等级要求 | 建筑装饰装修工程设计专项乙级资质 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止日起算起） |
| 8 | 合同形式 | 固定综合单价包干 |
| 9 | 投标保证金 | 无 |
| 10 | 投标文件份数 | 一正两副 |
| 11 | 现场踏勘集合地点及时间 | 招标人不组织，投标人自行踏勘 |
| 12 | 投标人质疑提出时限 | 2026年7月6日12时00分前（北京时间） |
| 13 | 投标答疑时间 | 2026年7月6日18时00分前（北京时间） |
| 14 | 投标文件递交截止时间 | 2026年7月7日15时00分前（北京时间） |
| 15 | 投标文件递交地点 | 重庆财经学院行政楼2303会议室 |
| 16 | 开标时间/开标地点 | 开标时间：2026年7月7日15时10分（北京时间） 开标地点：重庆财经学院行政楼2303会议室 |
| 17 | 重新招标和不再招标 | 重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于三个的；（2）评标后合格的投标人少于三个的。 不再招标：若调整采购需求重新招标仍然失败的，可以采用竞争性谈判或单一来源的方式执行本项目。 |
| 18 | 支付方式 | 第一次：签定合同后15个工作日内支付合同金额的5%； 第二次：乙方提交概念方案设计成果并经甲方书面确认后15个工作日内支付合同金额的15%； 第三次：乙方提交方案设计成果并经甲方书面确认后15个工作日内支付合同金额的30%； 第四次：乙方提交施工图设计成果并经甲方书面确认及审图通过后15个工作日内支付合同金额的30%； 第五次：乙方进行设计交底形成并经甲方书面确认后15个工作日内支付支付合同金额的10%； 第六次：工程正式竣工备案后，提供施工工程中不少于八次的巡检报告（行政楼三次、图书馆五次），30个工作日内支付合同金额的10%。 |

一、总则

1、招标范围及内容：详见设计任务书。

2、投标人资格要求：详见投标文件组成。

3、投标费用：投标人应承担其投标所涉及相关费用。

二、招标文件

2.1、招标文件的组成

本招标文件及发出的书面澄清、修改、答疑等补充通知为招标文件的组成部分。澄清、修改、答疑等补充文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

2.2、招标文件的澄清、修改、答疑

2.2.1招标人对已发出的招标文件确需进行澄清或者修改的，应当在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，以书面形式（包括信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）通知所有投标人。

2.2.2投标人在领取招标文件后有疑问的，应于前附表规定的时间以书面形式提出，招标人将按照前附表规定的时间以书面形式解答，并将解答同时送达所有投标人，且不说明问题来源。

2.2.3不论招标人以书面形式向投标人发出的任何资料文件，还是投标人以书面形式提出的问题，均应以书面形式予以签收确认。任何口头上的修改、澄清、答疑一律视为无效。

当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

2.2.4为了使投标人在编制投标文件时，充分响应招标文件的澄清、修改以及答疑纪要的内容，招标人可根据情况适当延长提交投标文件截止时间，并在补充文件中明确。

- 三、投标报价

- 3.1本项目采用固定综合单价包干。

- 3.2投标人应根据现场条件，结合本公司的实际情况、重庆市市场及设计行业合理价格进行报价。

- 3.3合同签订后，招标人视为中标人已考虑过程中所需的各种费用和风险；招标人将不受理除此之外其他款项申请。

四、投标文件

- 4.1投标人应认真检查招标文件是否齐全，如有遗漏请于开标前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，按照招标文件的要求编制投标文件。

4.2投标文件应包括不限于下列内容：

- 1）、投标函

- 2）、法定代表人资格证明书

- 3）、法定代表人授权委托书

- 4）、营业执照（复印件）

- 5）、资质证书（复印件）

- 6）、近三年获得的各种荣誉（提供证书复印件加盖单位公章有效）

4.3投标人提交的投标文件必须满足以上投标内容，可以按上述内容进行扩展。

4.4投标文件份数：1份。

4.5投标有效期：投标文件自提交投标文件截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

五、投标文件的制作及密封

5.1制作要求

5.1.1投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件都应胶装成册，正页须有连续页码标注。

5.1.2投标文件中所附相关证明材料复印件应加盖企业公章。

5.1.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

5.2投标文件的装订、密封与标志

5.2.1投标文件装订后再密封。

5.2.2密封袋（箱）上应写明建设单位名称、招标人名称、项目名称、投标人名称。

5.2.3密封袋（箱）在开口处以密封条密封，并加盖骑缝单位公章。

- 投标文件的递交

- 6.1提交投标文件截止时间

投标人须在前附表中规定的提交投标文件截止时间前将投标文件送达规定的地点，并由招标人当场签收。在本招标文件规定的提交投标文件截止时间后送达的投标文件，招标人将拒收。

6.2投标文件的修改与撤回

在前附表中规定的提交投标文件截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，应当按本招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和送达、签收、保管。

- 开标、评标、定标

7.1开标由招标人主持，各投标人不需参加。开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人在开标时，根据投标函做唱标记录。

7.2在开标时，当投标文件出现下列情形之一的，应作为无效投标文件，不得进入评标：

7.2.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

7.2.2投标文件中的投标函未加盖投标人的企业印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

7.2.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

7.2.4出现两个或两个以上投标人的投标文件内容雷同的。

7.3评标定标由招标人组织进行。

7.4投标文件的澄清

在评标过程中，评标小组认为需要，可以用书面形式或在法务监督下当场电话免提要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应在评标结束前用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者实质性内容要求。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。

7.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中投标人对招标人和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 合同格式

合同编号：

重庆财经学院二期行政楼、图书馆

室内精装修设计合同

编制单位：重庆财经学院

年   月   日

目  录

第一条 合同依据	3

第二条 项目概况	3

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件	3

第四条 设计内容及服务范围	3

第五条 设计进度要求与成果的提交	4

第六条 设计费及支付方式	5

第七条 限额设计与奖惩	6

第八条 甲方的权利义务	6

第九条 乙方的权利义务	6

第十条 知识产权	7

第十一条 保密	7

第十二条 不可抗力	7

第十三条 通知和送达	8

第十四条 违约责任	8

第十五条 争议解决	9

第十六条 其它	9

附件：	11

重庆财经学院二期行政楼、图书馆

室内精装修设计合同

甲方（发包人）：重庆财经学院

乙方（设计人）：

经甲乙双方友好协商，就重庆财经学院二期行政楼、图书馆室内精装修设计事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 合同依据

1.本合同依据以下规定或者文件签订:

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、国家及地方其他有关建设工程设计的管理法规、规章、条例和其他规范性文件。

第二条 项目概况

1.项目名称：重庆财经学院二期行政楼、图书馆室内精装修设计。

2.项目地点：重庆市巴南区。

3.建设概况：行政楼建筑面积：7977㎡；图书馆建筑面积：63100.93㎡。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《重庆财经学院二期行政楼室内精装修设计任务书》、《重庆财经学院二期图书馆室内精装修设计任务书》 | 1 | 设计开始3日前 |
| 2 | 建筑设计施工图（包括建筑、结构、设备及电气各专业图纸） | 1 | 设计开始日或施工图审查合格后 |
| 3 | 甲方认为必要的其他文件 |  |  |
| 备注：（1）本表所列为一般项目所必需资料，各项目根据实际情况调整。 （2）本着严谨认真的工作态度和对设计图纸负责的精神，甲方需及时向乙方提交各阶段所需设计资料。 |  |  |  |

第四条 设计阶段及服务范围

1.设计范围：重庆财经学院二期行政楼、图书馆室内精装修设计。

2.设计阶段

2.1概念方案设计阶段：

2.2方案设计阶段：

2.3施工图设计阶段：

2.4设计配合服务阶段：

3.其他未尽事宜详见：《重庆财经学院二期行政楼室内精装修设计任务书》、《重庆财经学院二期图书馆室内精装修设计任务书》。

第五条 设计进度要求与成果的提交

1.设计进度要求（行政楼）

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案设计成果（具体内容以本合同约定为准） | 合同签订后 3 日内 |  |
| 2 | 方案设计成果（具体内容以本合同约定为准） | 概念方案设计成果经甲方审核通过后 7 日内 |  |
| 3 | 施工图设计成果（具体内容以本合同约定为准） | 方案设计成果经甲方审核通过后 10 日内 |  |

设计进度要求（图书馆）

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案设计成果（具体内容以本合同约定为准） | 合同签订后 5日内 |  |
| 2 | 方案设计成果（具体内容以本合同约定为准） | 概念方案设计成果经甲方审核通过后 10日内 |  |
| 3 | 施工图设计成果（具体内容以本合同约定为准） | 方案设计成果经甲方审核通过后 14 日内 |  |

2.设计成果内容

设计成果各阶段成果要求如下:

| 序号 | 设计阶段 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案设计阶段 | 室内主要空间方案的意向图片 | 不少于两组 |
| 2 |  | 平面布置方案 | 一套 |
| 3 | 方案设计阶段 | 室内设计理念说明 | 不少于200字 |
| 4 |  | 室内空间方案效果图 | 行政楼不少于6张，不多于8张。图书馆不少于8张，不多于15张。 |
| 5 |  | 各层平面布置方案（家具布置及尺寸应充分推敲，考虑对所有设施设备及强弱电点位的影响） | 方案图一套 |
| 6 |  | 主要空间天花及灯光布置方案 |  |
| 7 |  | 主要空间室内立面方案； |  |
| 8 |  | 卫生间台面及洁具样式 |  |
| 9 |  | 典型家具造型意向照片或图纸 |  |
| 10 11 | 施工图阶段 | 室内精装修施工图设计说明 | 不少于300字 |
|  |  | 各层平面（家具）布置方案 | 完整施工图 |
| 12 |  | 各功能空间立面方案； |  |
| 13 |  | 特别功能空间剖面方案； |  |
| 14 |  | 所有地面、墙面、楼梯、吊顶等部位节点大样详图； |  |
| 15 |  | 开关插座平面布置图； |  |
| 16 |  | 各层天花布置图 |  |
| 17 |  | 相关精装材料及做法选择列表（内装涂料选择、内装固定灯具选择、内装洁具选择、卫生间隔断选择、台面材料选择、地面材料选择、墙面材料选择、顶面材料选择、栏杆、栏板选择等）； |  |
| 18 |  | 主要精装修材料样品 | 3套 |

注：（1）以上的数量要求均为通过审查和甲方确认后的最终版，不包括沟通过程稿。

（2）若甲方需要超出本表所列数量的设计成果，甲方应另支付乙方工本费。

第六条 设计费及支付方式

1.设计费

1.1本合同总设计费用为人民币          元，增值税率为 6 %，其中不含税设计费为人民币            元，增值税为人民币              元。设计费组成如下表所示：

| 区域 | 设计面积 | 设计费单价（元/㎡） | 设计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

1.2除设计面积经甲方确认调整外，本合同设计费不做任何调整。

1.3本设计费已包括了乙方在本合同执行过程中的所有相关税费、技术交底费、图纸制作费、复制费、通讯费、邮费、差旅费等、配合服务费等。

1.4甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，或本合同生效后因法定条件改变，以致造成设计人设计需返工或修改设计成果时，当工作量不超过修改范围的30%时，不再支付设计费；如遇重大修改，即当工作量超过修改范围原工作量的30%时，按所修改部分原设计费的30%收取修改费。

1.5在合同履行过程中，若甲方要求乙方承担的设计服务超过本合同约定的设计内容，乙方有权向甲方收取额外设计费。但乙方应在开始提供额外服务前书面告知甲方，并向甲方提供书面的收费标准并经甲方确认，否则视为乙方的设计服务属于本合同约定的设计内容或乙方愿意提供无偿额外服务。

2.设计费支付

2.1本合同设计费支付方式如下：

| 付费 顺序 | 占总设计费比例 | 付费额 (万元) | 付费时间 （由交付设计文件的时间决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 【5】% |  | 签定合同后15个工作日内支付 |
| 第二次 | 【15】% |  | 乙方提交概念方案设计成果并经甲方书面确认后15个工作日内支付 |
| 第三次 | 【30】% |  | 乙方提交方案设计成果并经甲方书面确认后15个工作日内支付 |
| 第四次 | 【30】% |  | 乙方提交施工图设计成果并经甲方书面确认及审图通过后15个工作日内支付 |
| 第五次 | 【10】% |  | 乙方进行设计交底形成并经甲方书面确认后15个工作日内支付 |
| 第六次 | 【10】% |  | 工程正式竣工备案后，提供施工工程中不少于八次的巡检报告（行政楼三次、图书馆五次），30个工作日内支付 |
| 合 计 | 100% |  |  |

2.1每阶段付款前，乙方应向甲方提供等额正规增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的责任。

2.2对于乙方应承担的罚款、违约金、赔偿金等款项，甲方有权在支付设计费时直接予以扣除。

第七条 限额设计与奖惩

1.若乙方主动对施工图纸结合现场条件进行优化处理，取得显著成果，甲方根据情况给予总设计费3%以内的奖励，该费用在合同设计费总额之外。

2.对设计质量及深度问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，甲方根据工程经济损失情况，每次从乙方设计费中直接扣除1000元-5000元，并及时通知乙方(扣款自通知到达乙方之日起生效)，此救济并不影响甲方依照本合同其他条款和相关法律法规规定所享有的救济权利。

3.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损部分的设计费，并根据责任大小向甲方赔偿损失。

第八条 甲方的权利义务

1.甲方向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关强制性规范、标准进行设计。

2.甲方有权审定支付乙方的设计费用及相关设计签证。

3.如甲方认为设计成果不经济或不合理，有权要求乙方修改到位。

4.甲方应对乙方提供的各阶段设计成果进行及时、客观地确认，确认以书面形式为准，如以电话通知，应后补书面通知确认。

5.甲方负责根据本项目设计和实施的需要，组织召开专题设计协调会和讨论会。会议地点原则上安排在重庆或项目所在地。

6.甲方在本工程商业行为中有权采用乙方及主创设计师的名义及过往业绩作商业宣传，乙方不得以此为由收取任何费用。

第九条 乙方的权利义务

1.乙方指定         为本项目乙方总设计师（或项目经理），负责统筹协调本项目的设计进度和成果质量等工作。乙方如要更换本项目之主要设计人员，都须提前两周以书面方式通知甲方并获甲方的书面同意。

2.乙方须对设计的正确性全面负责；乙方应全面、忠诚及务实地履行此合同书内的职责。

3.乙方应为自身的工作进行必要的准备，包括但不限于视察本工程项目的基地和进行初步评估、研究周边规划资料、周围环境和建筑红线图、政府规划要求及市政配套设施等资料，与甲方及市场策划等单位讨论总体规划方向，包括产品定位书、工程计划、四新技术的应用、成本优化及建议工程如何进行等。

4.设计过程中所需的设计资料或需甲方配合的事项，乙方应及时通知甲方。

5.为保证设计文件的时效性，应甲方要求或设计本身违反规范引起的错误及不周，乙方应以设计变更单或修改蓝图的形式及时予以变更修正。

6.乙方应按合同规定的内容深度和时限要求向甲方提交各阶段设计成果，并对其完整性、正确性、适用性、经济合理性等负责。

7.乙方需配合甲方的市场营销工作，对甲方提出市场营销意见提供必要的技术支持。

8.乙方需根据甲方的市场定位、产品定位书和当地具体情况，应经过多方案优选完成各阶段设计成果，并应达到相关政府主管部门报审的要求及甲方要求。

9.乙方应参加当地政府有关职能部门组织的设计审查，对有关部门提出的疑问进行解答，协助甲方完成本工程项目各阶段政府职能审查及报批手续。

10.乙方在设计过程中聘请外部技术顾问，其费用由乙方承担，设计成果由乙方负责；甲方因工作需要聘请外部技术顾问，其费用由甲方承担，工作成果应甲方要求纳入对乙方的设计要求中。

11.乙方在设计方案中所涉及的施工材料（石材、板材、装饰类材料、金属等）必须执行甲方“《精装修（硬装）材料封样标准》1.0版”文件，并提供流程中所涉及要求的相关文件及材料展板做甲方存档封样使用。

第十条 知识产权

1.乙方履行本协议形成的所有知识产权包括乙方提供的所有图纸、说明、电子文件、计算机程序（包括程序产生的数据）的知识产权均归甲方所有。未经甲方许可，乙方不得擅自使用；若乙方要使用该设计成果参加各种形式的比赛和展览，或在有关刊物上发表的，应事先征得甲方的书面同意；甲方有权索取设计成果的书面版与电子版。

2.乙方为完成本合同约定的工作成果，所选用的文字、稿件、图片等涉及著作权、名誉权、肖像权等，乙方应当自相关权利人处合法取得使用许可。

3.乙方保证根据本合同完成的所有工作成果均不违反国家有关的法律、且不侵犯任何第三方合法权益。

4.乙方在未经甲方授权下，不得私自接受媒体采访，并对甲方品牌、企业形象造成不良影响。

第十一条 保密

1.双方及双方参与的人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，法律法规以及申报、批准必需的除外。

2.乙方对于为履行本协议约定义务所获知的甲方的一切信息、资料及乙方提供的所有工作成果，均应承担保密责任。未经甲方事先书面同意，乙方不得向与履行本协议无关的任何第三方披露甲方的信息资料及提供的工作成果。

3.乙方只能向为履行本协议约定义务需要知悉相关信息资料的单位和个人进行披露，同时乙方应告知获得此信息资料的各方予以保密应采取相应的保密手段。

第十二条 不可抗力

1.在本协议有效期内，因不可抗力而造成一方不能履行或延期履行本协议规定的责任和义务时，双方在不可抗力事件影响范围内互不承担违约责任。但遭遇不可抗力的一方应在四十八小时内，将相关事件、可能引发的后果等情况书面通知另一方，并采取必要的措施尽量减少损失；在不可抗力事件发生后十五天内，受不可抗力事件影响的一方应向另一方提交有关权威部门的证明文件，及本协议约定义务与责任不能履行和需要延期的报告。如果上述不可抗力的影响未能在不可抗力发生之日起十五日内消除，且双方未能就本协议协商一致达成变更意见，任何一方有权解除本协议，双方互不承担违约责任。

2.不可抗力系指：不能预见、不能避免或不能克服的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、台风、爆炸、地震以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动等。

第十三条 通知和送达

1.甲乙双方因履行本协议而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本协议所列明的地址、传真、邮箱送达，一方如果迁址或者变更电话、传真、邮箱的，需于变更后三日内书面通知对方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

联络人：                              联络人：

电话：                                电话：

E-mail：                              E-mail：

2.通知等被视为送达的日期应按如下方法确定：专人递交的在专人递交之时视为有效送达；以挂号信件发出的，应在寄出日（以邮戳为准）后第五日视为有效送达；经快递发送的应于交予合法的快递服务发送后第三日视为有效送达；以图文传真发出的，在传送日后第一个工作日视为有效送达；以电子邮件发出的，在发出后第一个工作日视为有效送达。

第十四条 违约责任

1.甲方应按本合同约定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期超过九十天后，每逾期一天，应承担相应阶段应支付金额万分之一的违约金。

2.由于乙方自身原因，逾期提交设计成果的，每逾期一天，应减收该项目相应阶段应收设计费的千分之二，逾期超过30天（含30天）以上，乙方应退还甲方支付的全部设计费，且甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同金额20%的违约金。

3.如乙方未经甲方同意擅自调整本项目设计组主要成员（包括各专业负责人），甲方有权终止本合同，并要求乙方支付合同金额20%的违约金。

4.乙方在本合同履行过程有其他违约行为的，没发生一次，应向甲方支付500元违约金，累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同金额20%的违约金。

5.因甲方原因导致本合同解除的，甲方应按照合同约定支付实际已完成的设计工程量所对应的设计费，但甲方不承担其他责任。

6.因乙方原因导致本合同解除的，除本合同另有约定外，乙方应退还甲方已支付的全部设计费，并向甲方赔偿全部损失。甲方享有乙方已交付的设计文件及图纸在本工程项目的使用权。

7.若发生下述情形之一，甲方有权解除本合同，甲方应按乙方已实际完成的设计工作量向乙方支付设计费，甲乙双方互不承担违约责任：

6.1项目工程停建或甲方不再投资、开发本项目工程。

6.2因客观原因导致项目停建、缓建超过6个月。

6.3项目定位或物业形态发生重大变化，本合同约定的设计内容已不符合项目实际需要。

第十五条 争议解决

对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应先协商解决。如协商解决不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  其它

1.双方保证各自有足够的权力和能力履行本协议，满足协议中的各项条件，兑现各项要求和费用支付。

2.本合同书及其附件和相关协议应视为甲方同乙方之间的完整合同，合同签订前所有的口头或书面的谈判、汇报或协议与本合同不一致的，均以本合同为准。

3.本合同未尽事宜，当事方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。经当事方协商签订的补充协议应按顺序编号，当本合同与补充协议不一致时，应按补充协议的最新约定执行。

4.本合同一式 捌 份，经双方盖章之日起生效，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

附件：

附件一：《重庆财经学院二期行政楼室内精装修设计任务书》、《重庆财经学院二期图书馆室内精装修设计任务书》

附件二：乙方项目设计组人员名单

附件三：收款帐户资料证明

| 发包人名称：重庆财经学院 （盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： （盖章） 经办人： 日期： 年 月 日 | 设计人名称： （盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： （盖章） 经办人： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

以下无正文

附件一：《重庆财经学院二期行政楼室内精装修设计任务书》、《重庆财经学院二期图书馆室内精装修设计任务书》

附件二：

项目设计组人员名单

| 序号 | 姓名 | 证件名称及号码 （执业资格证书或护照\身份证） | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附件三：

收款账户资料证明

重庆财经学院：

我单位与贵公司签订了《重庆财经学院二期行政楼、图书馆室内精装修设计合同》，合同编号：                。

我单位提供下列收款银行账户资料：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。

联系资料：

我单位经办人：

联系电话：

电子邮箱：

单位名称（单位财务专用章）

日期：    年   月   日

- 授予合同

- 定标后，招标人向中标人发出通知，并将议标结果通知所有未中标的投标人。

- 中标通知书发出后，中标人和中标人应在通知发出后15日内，根据《中华人民共和国合同法》，依据招标文件、中标人的投标文件，订立书面合同。

- 第三章 评标原则

本项目评标办法为合理低价评标法。评标委员会首先对所有投标文件进行资格审查，并确认其对质保、公司实力等实质性要求均已作出有效应答且全部满足招标文件规定；在此基础上，对通过审查的有效投标文件，按照投标报价由低到高排序，原则上确定报价最低且不低于成本的投标人为中标候选人。

- 第四章  设计任务书

重庆财经学院二期行政楼

室内精装修设计任务书

委托方：重庆财经学院

时  间：2026年5月

目 录

一、项目概况	3

二、设计工作范围	3

三、设计依据	3

四、设计要求	3

五、设计各阶段工作及成果要求	3

六、设计工作进度计划	5

一、项目概况

1.工程概况：重庆财经学院二期工程建设项目包含图书馆、行政楼、校大门、专家楼、体育馆、专业学院楼，实训大楼等。其中行政楼设计面积7977㎡。

2.建设单位：重庆财经学院。

3.工程地点：重庆市巴南区 。

二、设计工作范围

# 1.行政楼室内装饰设计（含灯光设计），概念阶段设计、方案阶段设计、施工图设计及实施过程的现场施工技术配合；

# 2.行政楼室内配饰设计；

# 3.行政楼二次机电设计（室内机电末端设计）；

# 4.行政楼二次报消防技术配合支持。

三、设计依据

1.项目批准文件，建设工程批准文件；

2.国家及地方有关装饰设计管理法规和规章，以及中华人民共和国有关物料安全规定。

3.工程建设强制性标准。

4.甲方提供的各阶段设计要求。设计合同或招标文件的相关附录资料。 甲方对各阶段设计图纸的评审意见及会议纪要的决策。

四、设计要求

1.设计风格：符合财经学院整体设计风格及文化特色；首层大堂及公共区域整体大气，办公空间简洁实用，装饰材质色彩搭配协调。

2.限价设计：硬装单方造价为人民币700元/㎡。

五、设计各阶段工作及成果要求

# 1.概念方案设计阶段：(1)、概念设计说明；包括概念构思、理念，风格及色彩的建议。(2)、平面图：描述公共空间、功能房间的位置关系和空间关系；(3)、概念性草图：描述概念性方案空间组合构思，并提供参考图片；

# 2.方案设计阶段：(1)、方案设计说明；包括构思、理念，主要材料、色彩的选择及应用；(2)、平面图：描述公共空间、功能房间的位置关系，描述装饰装修构件的平面位置关系；(3)、墙面展开图：描述公共空间、功能房间装饰装修构件的空间位置关系； (4)、天棚平面图：描述公共空间、功能房间天棚造型及照明位置关系；(5)、剖面图；描述各部位之间的位置关系；(6)、空间透视电脑效果图。

# 3.施工图设计阶段：(1)、图纸目录；(2)、施工图说明：包括主要材料、设备的选择，设计师认为应当强调或提醒甲方和施工方注意的事项；(3)、物料表；(4)、原始平面图；(5)、平面布置图：详细描述公共空间、功能房间等设备设施的平面位置关系；详细描述装饰装修构件的平面位置关系和尺寸要求，详细描述插座及开关平面位置关系；详细描述地面材质及排列组合顺序；(6)、墙体定位图：详细描述各空间位置尺寸关系；(7)、地面材质图：详细描述地面各部位用材；(8)、天棚造型布置图：详细描述公共空间、功能房间天棚造型、照明位置及详细尺寸；(9)、综合天花设计：包含但不限于照明、空调送回风口位置、检修口、消防卷帘、烟感、喷淋、消防广播、卫生间排风、消防疏散指示点位、标识导视吊挂点位等；(10)、立面图：详细描述公共空间、功能房间及功能家具设备设施摆放空间位置关系，详细描述装饰装修构件的空间位置关系；详细描述插座及开关空间位置关系；(11)、剖面图：详细描述各横、竖向立面的相关材质和关联关系；(12)、节点大样图：详细描述各造型部位的位置关系、材料材质和详细尺寸；(13)、复杂造型放样图：详细描述造型的尺寸关系；(14)、隔断、门扇，栏杆、扶手等（需现场制作或订做）详图；详细描述用材，各部位相互关联关系、详细尺寸，(15)、强弱电系统图：详细描述强电回路，配线规格、敷设方式等；(16)、开关插座控制图：详细描述各开关插座线路走向图；(17)、给排水系统图：(18)、工程照明选型表：详细描述经严格计算，合理配置及选择各灯具型号及图片；(19)、主要材料产品表：描述各材料尺寸、产地、形状、图样及联系方式。(20)、卫生洁具及五金配件选型表。(21)、空间效果图。

# 4.各设计阶段均需按时提供全部设计成果的电子文件；最终成果需提供书面文本和电子文档(含光盘)。

# 5.乙方负责在原定方案的基础上优化、修改设计、变更和补充设计。在乙方执行设计任务期间，甲方对已确认的方案，如有局部设计修改、设计变更乙方不得另行收费；甲方对已确认的方案如有重大设计变更（方向性调整），乙方应尽量配合工程施工进度进行变更设计，费用双方另行协商。

六、设计工作进度计划

1.每一设计阶段工作开始时间以业主方发出设计工作通知单为准。

2.设计进度要求：概念方案设计成果（3天）；概念方案审核确定后方案设计成果（7天）；方案设计审核通过后施工图设计成果（10天）。

3.由于业主方原因造成某一时间点延误，后续时间顺延。如完成某阶段工作时间点提前，后续工作计划时间点相应提前。

重庆财经学院二期图书馆

室内精装修设计任务书

委托方：重庆财经学院

时  间：2026年6月

目 录

一、项目概况	3

二、设计工作范围	3

三、设计依据	3

四、设计要求	3

五、设计各阶段工作及成果要求	3

六、设计工作进度计划	5

一、项目概况

1.工程概况：重庆财经学院二期工程建设项目包含图书馆、行政楼、校大门、专家楼、体育馆、专业学院楼，实训大楼等。其中图书馆设计面积63100.93㎡。

2.建设单位：重庆财经学院。

3.工程地点：重庆市巴南区 。

二、设计工作范围

# 1.图书馆室内装饰设计（含灯光设计），概念阶段设计、方案阶段设计、施工图设计及实施过程的现场施工技术配合；

# 2.图书馆室内配饰设计；

# 3.图书馆二次机电设计（室内机电末端设计）；

# 4.图书馆二次报消防技术配合支持。

三、设计依据

1.项目批准文件，建设工程批准文件；

2.国家及地方有关装饰设计管理法规和规章，以及中华人民共和国有关物料安全规定。

3.工程建设强制性标准。

4.甲方提供的各阶段设计要求。设计合同或招标文件的相关附录资料。 甲方对各阶段设计图纸的评审意见及会议纪要的决策。

四、设计要求

1.设计风格：整体风格简洁、大气、实用。B4层和F1层为图书馆主要进入楼层，精装修设计符合图书馆需求及装饰效果。双中庭扶梯暂不安装，中庭拦河简洁设计，其余楼层满足使用的前提下进行精装修设计，装饰材质色彩搭配协调。2.限价设计：硬装单方造价为人民币450元/㎡。

五、设计各阶段工作及成果要求

# 1.概念方案设计阶段：(1)、概念设计说明；包括概念构思、理念，风格及色彩的建议。(2)、平面图：描述公共空间、功能房间的位置关系和空间关系；(3)、概念性草图：描述概念性方案空间组合构思，并提供参考图片；

# 2.方案设计阶段：(1)、方案设计说明；包括构思、理念，主要材料、色彩的选择及应用；(2)、平面图：描述公共空间、功能房间的位置关系，描述装饰装修构件的平面位置关系；(3)、墙面展开图：描述公共空间、功能房间装饰装修构件的空间位置关系； (4)、天棚平面图：描述公共空间、功能房间天棚造型及照明位置关系；(5)、剖面图；描述各部位之间的位置关系；(6)、空间透视电脑效果图。

# 3.施工图设计阶段：(1)、图纸目录；(2)、施工图说明：包括主要材料、设备的选择，设计师认为应当强调或提醒甲方和施工方注意的事项；(3)、物料表；(4)、原始平面图；(5)、平面布置图：详细描述公共空间、功能房间等设备设施的平面位置关系；详细描述装饰装修构件的平面位置关系和尺寸要求，详细描述插座及开关平面位置关系；详细描述地面材质及排列组合顺序；(6)、墙体定位图：详细描述各空间位置尺寸关系；(7)、地面材质图：详细描述地面各部位用材；(8)、天棚造型布置图：详细描述公共空间、功能房间天棚造型、照明位置及详细尺寸；(9)、综合天花设计：包含但不限于照明、空调送回风口位置、检修口、消防卷帘、烟感、喷淋、消防广播、卫生间排风、消防疏散指示点位、标识导视吊挂点位等；(10)、立面图：详细描述公共空间、功能房间及功能家具设备设施摆放空间位置关系，详细描述装饰装修构件的空间位置关系；详细描述插座及开关空间位置关系；(11)、剖面图：详细描述各横、竖向立面的相关材质和关联关系；(12)、节点大样图：详细描述各造型部位的位置关系、材料材质和详细尺寸；(13)、复杂造型放样图：详细描述造型的尺寸关系；(14)、隔断、门扇，栏杆、扶手等（需现场制作或订做）详图；详细描述用材，各部位相互关联关系、详细尺寸，(15)、强弱电系统图：详细描述强电回路，配线规格、敷设方式等；(16)、开关插座控制图：详细描述各开关插座线路走向图；(17)、给排水系统图：(18)、工程照明选型表：详细描述经严格计算，合理配置及选择各灯具型号及图片；(19)、主要材料产品表：描述各材料尺寸、产地、形状、图样及联系方式。(20)、卫生洁具及五金配件选型表。(21)、空间效果图。

# 4.各设计阶段均需按时提供全部设计成果的电子文件；最终成果需提供书面文本和电子文档(含光盘)。

# 5.乙方负责在原定方案的基础上优化、修改设计、变更和补充设计。在乙方执行设计任务期间，甲方对已确认的方案，如有局部设计修改、设计变更乙方不得另行收费；甲方对已确认的方案如有重大设计变更（方向性调整），乙方应尽量配合工程施工进度进行变更设计，费用双方另行协商。

六、设计工作进度计划

1.每一设计阶段工作开始时间以业主方发出设计工作通知单为准。

2.设计进度要求：概念方案设计成果（5天）；概念方案审核确定后方案设计成果（10天）；方案设计审核通过后施工图设计成果（14天）。

3.由于业主方原因造成某一时间点延误，后续时间顺延。如完成某阶段工作时间点提前，后续工作计划时间点相应提前。

附录1概念方案设计阶段乙方需向甲方提交的设计文件

本设计阶段乙方提交的图纸及文件必须符合国家颁布的有关规范，规定进行设计并能够完整地反映本设计阶段所要达到的设计效果。

1、平面布置图（含：平面功能布置、墙体放线尺寸、家具布置）

2、风格图片板（代表性设计走向、设计风格）;

3、重要空间节点草图或效果图

4、重点表现的材料样板

5、概念设计的文字说明

本期文件需提交 ppt ，并进行汇报，根据审核意见进行调整。

以上内容，由乙方签字，盖章确认同意按以上要求设计。

附录2效果图设计阶段乙方需向甲方提交的设计文件

本设计阶段乙方提交的图纸及文件必须符合国家颁布的有关规范，规定进行设计并能够完整地反映本设计阶段所要达到的设计效果。

1、图纸目录

2、方案设计总说明（含风格说明、经济指标、主要材料清单、造价分析概算表等）

3、总平面布置图

4、各房间或区域效果图，重点区放大图

5、装饰意象效果图

本期文件需提交 ppt ，并进行汇报，根据审核意见进行调整。

以上内容，由乙方签字，盖章确认同意按以上要求设计。

附录3施工图设计阶段乙方需向甲方提交的设计文件

本设计阶段乙方提交的图纸及文件必须符合国家颁布的有关规范，规定进行设计并能够完整地反映本设计阶段所要达到的设计效果。

1、图纸目录

2、施工图设计总说明

3、施工图﹣系统图

4、施工图﹣立面图

5、施工图﹣节点大样图

6、施工图﹣设备图

7、施工图﹣灯光点位设计图

8、物品部件清单及材料样板

9、物品部件清单预算

本期文需提交 CAD 、A3或A2图纸、 Excel 表格、材料展板等。

以上内容，由乙方签字，盖章确认同意按以上要求设计。

- 第五章  合同的签署

1、招标人向中标的投标人发出《中标通知书》之日起 30日内，与招标人双方签署承包合同。

2、承包合同经招标人、中标人双方法定代表人或其授权委托人签字及加盖公司法人印章后立即生效。

3、如中标人在《中标通知书》规定的期限内不能与招标人签订合同协议书，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。

- 第六章  投标文件的组成（格式）

目录

一、商务标

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权委托书

- 营业执照（复印件）

- 资质证书（复印件）

- 近三年获得的各种荣誉（提供证书复印件加盖单位公章有效）；

投标函（格式）

致：重庆财经学院

（投标单位名称）正式授权（姓名）参加贵方组织的曲江新鸥鹏凤凰城项目示范区销售中心改造精装修设计项目招标。为此：

- 提交全套投标文件，包括商务文件及贵方要求的其它资料（如有）。

- 总投标报价（含税）人民币        万元（大写），        万元（小写）。

| 区域 | 设计面积 | 设计费单价（元/㎡） | 设计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- 保证按照投标文件中所列的要求完成并交付全部服务内容。

- 我方确认提供的投标价格已充分考虑了各种内、外部因素对报价的影响。

- 我方提交成果的知识产权归贵方所有。我方同意除署名权及通过传播媒介、专业杂志、书刊或其他形式评价、展示作品外，不将其用于其他目的。我方保证提交的全部设计文件、作品等在中国境内或境外均没有、且不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 我方承诺对贵方提供的所有资料均予以保密。

投标单位：（单位全称、加盖投标单位公章）

法定代表人或授权代表：（印刷体名称或签字）

日期：  年  月

约谈记录表

| 招标项目名称 |  | 重庆财经学院行政楼、图书馆精装修设计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  | 谈判时间 |  |  |
| 参加人员 |  | 投标方： 招标方： |  |  |  |
| 谈判内容记录 招标方提问：贵司是否同意在原最终投标价格的基础上总价一次性下浮或单价下浮一定比例，视为给予甲方的优惠？下浮比例和降价金额为多少？降价后最终可承接的报价为多少？ 投标方回复： 招标方提问：贵司是否接受综合考虑因节假日等对设计工期的影响，能够完全按照甲方要求的工期完成工作？ 投标方回复： 招标方提问：贵司若中标，是否可以保证在招标文件要求的工期内完成甲方要求的相应工作内容和诉求？ 投标方回复： 招标方提问：贵司若中标后不得以任何形式转包、肢解发包设计项目，一经发现处以合同工金额10％的罚款并有权解除相应合同，追诉投标人给招标人造成的经济和工期损失。 投标方答复： 招标方提问：贵司是否了解项目进度和本招标项目的招标文件和相应条款，并同意和接受？ 投标方答复： 招标方提问：贵司对本项目的付款方式有何诉求，付款方式应以双方确认的实际付款方式为准，最终详见合同相应条款，是否接受？ 投标方答复： |  |  |  |  |  |
| 投标方参会人 （签字） |  |  | 招标方参会人 （签字） |  |  |

- 以下无正文。